| Date:2025年5 月 4日 |  |
| --- | --- |
| 本日工作事项:完善需求分析文档，理解版本升级模块整体设计，准备实现按钮功能。 | 工作情况:目前已完成版本检测请求的逻辑整理，理解了弹窗提示、下载、安装和回滚等核心功能的流程，为按钮功能的实现打下基础 |
| - 1.UI界面 - 2.功能接口 - 3.结构体 - 4.数据表字段 - 5.UI界面按钮功能 | 80% 40% 80% 20% 5% |
| 需要进一步确认UI细节设计，确保后续功能开发的顺利进行。 根据需求，针对【检测新版本】、【下载】、【安装】、【回滚】等按钮，分别规划了其逻辑流程及接口调用。准备实现按钮点击后触发相应的版本检测、下载启动、安装和回滚操作，确保流程的顺畅衔接。 |  |
| 继续完善UI界面，开展模块功能的详细开发与调试。 实现“检测新版本”、“下载”、“安装”和“回滚”按钮的具体功能，完善界面交互逻辑，确保按钮点击后触发对应的操作。 |  |